11. Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.01.2021 составила 194,3 тыс. рублей.

За  9 месяцев в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие изменения:

(+) 106 500,024 тыс. рублей – рекультивация земельного участка, расположенного в районе водозабора города Нижневартовска в водоохраной зоне р. Вах за территорией бывшего кирпичного завода № 2, непосредственно прилегающей с северо-восточной стороны к земельному участку с кадастровым номером 86:04:0000001:595;

(+) 307, 0 тыс. рублей – инициативный проект «Чистые игры Излучинск», в рамках участия в Первом региональном конкурсе инициативных проектов, в том числе бюджет автономного округа – 199,5 тыс. рублей, бюджет района – 107,5 тыс. рублей.

(+) 70 625,164 – окружное софинансирование мероприятия рекультивация земельного участка, расположенного в районе водозабора города Нижневартовска в водоохраной зоне р. Вах за территорией бывшего кирпичного завода № 2, непосредственно прилегающей с северо-восточной стороны к земельному участку с кадастровым номером 86:04:0000001:595.

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе «Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе» на 01.10.2021 года составила 177 626,488 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2021 года составляет 174,3 тыс. рублей или 0,1 % к плану года.

Исполнение по программе за 9 месяцев 2021 года

тыс. рублей

| Подпрограмма | План | Исполнение | % Исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| «Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе» в т.ч.: | 177626,488 | 174,3 | 0,1 |
| Средства бюджета района | 106705,124 | 77,6 | 0,1 |
| Средства бюджета округа | 70921,364 | 96,7 | 0,1 |

Исполнение по видам расходов

тыс. рублей

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Нижневартовского района | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 96,7 | 96,7 | 100 |
| МКУ «Управление имущественными и земельными ресурсами» | 244; Субсидии бюджет-ным учреждениям на иные цели | 177125,188 | 0,0 | 0 |
| Управление образования и молодежной политики | 622; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 382,0 | 55,0 | 14,4 |
| Управление культуры | 622; Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 22,6 | 22,6 | 100 |
| Всего |  | 177626,488 | 174,3 | 0,1 |

Выделенные средства направлены на реализацию основных мероприятий:

экологическое просвещение населения на территории района;

обеспечение регулирования деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами;

снижение негативного воздействия на окружающую среду;

организация и проведение экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на территории района.