8. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в Нижневартовском районе»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.07.2021 года составила 530 535,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие изменения:

(-) 7 071,4 тыс. рублей на подпрограмму «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»;

(-) 315,4 тыс. рублей на подпрограмму «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»;

(+) 6 559,4 тыс. рублей на подпрограмму «Чистая вода».

(+) 827,4 тыс. рублей на подпрограмму «Формирование комфортной городской среды»;

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.10.2021 года составила 530 535,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на 01.10.2021 год составило 249 611,5 тыс. рублей или 47,0 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за первое полугодие 2021год.

тыс.руб.

| Наименование подпрограммы | План на 2021 год | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 530 535,9 | 249 611,5 | 47,0% |
| Муниципальный бюджет | 403 814,2 | 198 626,8 | 38,6% |
| Окружной бюджет | 124 991,1 | 49 254,1 | 39,4% |
| Федеральный бюджет | 1730,6 | 1730,6 | 100,0% |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | 301 861,4 | 165 849,1 | 54,9% |
| Муниципальный бюджет | 281 057,0 | 165 456,9 | 59,9% |
| Окружной бюджет | 20 804,4 | 392,2 | 1,9% |
| Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» | 62371,8 | 47 772,1 | 77,0% |
| Муниципальный бюджет | 9 452,0 | 6 540,1 | 69,0% |
| Окружной бюджет | 52 919,8 | 41 232,1 | 78,0% |
| Подпрограмма «Чистая вода» | 17 788,6 | 7 447,3 | 41,9% |
| Муниципальный бюджет | 17 788,6 | 7 447,3 | 41,9% |
| Окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» | 148 514,1 | 28542,9 | 19,2% |
| Муниципальный бюджет | 95516,7 | 19182,4 | 20,1% |
| Окружной бюджет | 51 266,9 | 7 629,8 | 14,9% |
| Федеральный бюджет | 1 730,6 | 1 730,6 | 100,0% |

По подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 1 на 01.07.2021 года составила 308 932,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(-) 800,0 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения»;

(-) 8 429,4 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду»;

(+) 2 158,0 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы»;

(+) 0,0 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы»;

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2021 года составила 301 861,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы на 01.10.2021 год составило 165 849,1 тыс. рублей или 54,9% к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за девять месяцев 2021 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 301 861,4 | 165 849,1 | 54,9% |
| Администрация Нижневартовского района | 244;Прочая закупка товаров, работ и услуг | 9 512,9 | 1225,8 | 16,7% |
| Администрация Нижневартовского района | 811;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 24462,4 | 18 390,5 | 75,2% |
| Администрация Нижневартовского района | 813;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 128 531,0 | 128 531,0 | 100,0% |
| Департамент финансов | 530;Субвенции | 392,2 | 392,2 | 100,0% |
| Департамент финансов | 540;Иные межбюджетные трансферты | 4 974,5 | 3 253,5 | 65,4% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 414;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 92 283,5 | 7 963,2 | 8,6% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 813;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 41 705,0 | 6 093,0 | 14,6% |

По мероприятию «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения» плановый объем финансирования на 2021 год – 90 757,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 0,0 тыс. руб., бюджета района – 90 757,9 тыс. руб.

Освоено на 01.10.2021 – 7,4% к плану года или 6 689,4 тыс. руб., из них за счет средств бюджета района – 6 689,4 тыс. рублей.

В 2021 году запланированы и осуществлялась реализация 12 мероприятий, из них

«Газопровод п. Ваховск Нижневартовский район» план 170,3 тыс. руб., освоено 170,3 тыс. руб.

с. Большетархово Сети тепловодоснабжения (ПИР) план 298,7 тыс. руб., освоено 0,0 тыс. руб. Археологические исследования выполнены с нарушением сроков указанных работ, документы направлены на оплату. До конца текущего года планируется освоить сумму в размере 198,7 тыс. рублей на постановку объекта на кадастровый учет и регистрации права собственности;

Сети теплоснабжения по ул. Таежная и ул. Лесная в с.п.  Аган Нижневартовского района (Строительство объекта: «Сети тепловодоснабжения в п.  Аган Нижневартовского района» (по улицам Таёжная, Лесная), срок исполнения 31.10.2021, ПИР на экспертизе, план 13 966,0 тыс. руб., освоено 4 477,6 тыс. руб.

д. Вата Централизованные сети водоснабжения (ПИР) план 1 320,6 тыс. руб., освоено 374,9 тыс. руб. В процессе проектирования объекта возникли дополнительные работы по реконструкции существующей насосной станции (нехватка мощности, устаревшее оборудование), находящейся в границах I пояса ЗСО водозабора в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны. Проектные работы выполнены. Госэкспертиза пройдена, ввиду увеличения сметной стоимости строительства объекта, проектировщик повторно проводит госэкспертизу ПСД, ИИ. Ожидаемый срок завершения проектирования – 01.12.2021;

с. Покур Сети тепловодоснабжения, срок исполнения 30.09.2022, план 14 664,8 тыс. руб., освоено 1 317,2 тыс. руб.;

с.п. Зайцева Речка Сети тепловодаснабжения, срок исполнения 30.08.2022 план 17 591,9 тыс. руб., освоено 0,0 тыс. руб.;

с.п. Покур Резервуар нефтепродуктов (ПИР) план 1 586,0 тыс. руб., освоено 0,0 тыс. руб., на сегодняшний день проектные работы выполнены в объеме 100%, были внесены изменения в технические условия на подключение, вносятся корректировки в проект- ожидаемый срок завершение проектирования – 30.11.2021;

канализационные очистные сооружения в с. Корлики, (ПИР) план 4 215.2 тыс. руб., освоено 349,3 тыс. руб.;

п. Ваховск Кладбище (ПИР) план 892,2 тыс. руб., проектно-сметная документация получила отрицательное заключение государственной экспертизы в связи с расположением объекта в зоне подтопления. Ведутся работы по расторжению контракта (в судебном порядке). Планируется определение нового участка под строительство и заключение контракта на проектно-изыскательские работы, освоено 0,0 тыс. руб.

Строительство объекта: «Сети водоотведения в п. Ваховск Нижневартовского района», план 26 608,0 тыс. руб., освоено 0,0 тыс. руб., срок исполнения 31.10.2021;

Газопровод и газовая котельная в с. Большетархово Нижневартовского района, план 9 443,4 тыс. руб., срок исполнения 06.02.2023, освоение 0.0 тыс. руб.

По мероприятию «Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» плановый объем финансирования на 2021 год – 41 705,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 18 843,6 тыс. руб., бюджета района – 22 861,4 тыс. руб.

Освоено на 01.10.2021– 14,6 % или 6 093,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа 0,0 тыс. руб., бюджета района – 1 853,5 тыс. руб. освоение запланировано на 3 квартал 2021.

Капитальный ремонт (замена) объектов:

- "Сети тепловодоснабжения п. Зайцева Речка" (от ул. Центральная,2 Промзона (ВОК "Импульс") до ул. Центральная,4 Промзона. Срок выполнения работ до 15.08.2021г. Процент выполнения 100%;

- "Сети тепловодоснабжения п. Зайцева Речка" (от ул. Почтовая,12 до ул. Пролетарская,14/1). Срок выполнения работ до 15.08.2021г. Процент выполнения 100%;

- "Сети тепловодоснабжения п. Ваховск" (от ул. Агапова,12 - ул. Озерная до ул. Таежная,11) Срок выполнения работ до 15.08.2021г. Процент выполнения 100%;

- "Сети тепловодоснабжения с.Покур" (от "Лыжная база" до ВОК "Импульс"), "Сети тепловодоснабжения с.Покур" (от Детсада" до ул. Центральная 52), "Сети тепловодоснабжения с.Покур" (от ул. Центральная,76 до ул. Новая,23). Срок выполнения работ до 15.08.2021г. Процент выполнения 100%;

- Капитальный ремонт (замена) объектов: "Сети тепловодоснабжения с. Охтеурье" (от ул.Школьная,5 до ул. Центральная, д.7). Срок выполнения работ до 15.08.2021г. Срок выполнения работ до 15.08.2021г. Процент выполнения 100%;

- "Сети тепловодоснабжения с Ларьяк  (от водонапорной башни до ул. Кооперативная) Срок выполнения работ до 15.08.2021г. Процент выполнения 100%; Документы на оплату сданы

- "Сети тепловодоснабжения п. Аган" (от ул. Новая до ул.Школьная,10) Срок выполнения работ до 15.08.2021г. Процент выполнения 100%; Идет подготовка исполнительной документации.

- "Сети тепловодоснабжения с. Охтеурье" (от ул. Цветочная,7 - ул. Набережная,3 до ул. Набережная,7) Срок выполнения работ до 15.08.2021г. Процент выполнения 100%;

- "Сети тепловодоснабжения п. Зайцева Речка" (от ул. Почтовая,14 - Школьные мастерские - до ул. Почтовая, 11 (здание школы) Срок выполнения работ до 15.08.2021г. Процент выполнения 100%;

- Капитальный ремонт водогрейного котла в котельной в с. Охтеурье Нижневартовского района. Срок выполнения работ до 15.08.2021г. Процент выполнения 100%;

- Капитальный ремонт дымоходных труб в котельной в с. Ларьяк Нижневартовского района» Срок выполнения работ до 15.08.2021г. Процент выполнения 100%;

- Капитальный ремонт водогрейного котла в котельной в п. Зайцева Речка Нижневартовского района. Срок выполнения работ до 15.08.2021г. Процент выполнения 100%;

По мероприятию «Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» плановый объем финансирования на 2021 год – 16405,4 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 1 960,8 тыс. руб., бюджета района – 14 444,6 тыс. руб.

Освоено на 01.10.2021 – 37,5% или 6 145,2 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа 392,2 тыс. руб., бюджета района –  5 753,0 тыс. руб.

Осуществлялась реализация следующих мероприятий:

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных план 8 345,0 тыс. руб. из них за счет средств бюджета автономного округа – 1 960,8 тыс. руб., освоено 1 617,9 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты с.п. Зайцева Речка на благоустройство (Снос аварийных жилых домов и жилых домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания на территории с. п. Зайцева Речка: пос. Зайцева Речка по ул. Гагарина, д. 6, кв.1; д. Вампугол : ул. Зырянова ,  д.1 (одноквартирный дом);  ул. Зырянова , д.9 (одноквартирный дом); ул. Зырянова , д.17(одноквартирный дом) план  373,5 тыс. руб., освоено 373,5 тыс. руб.

Выполнение работ по строительству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и КГО в сельском поселении Ваховск» Нижневартовского района, план 1 525,8 тыс. руб., освоено 1 273,8 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты с.п. Зайцева Речка на благоустройство (Снос аварийных жилых домов и жилых домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания на территории с. п. Зайцева Речка: ул. Центральная д.6 кв.2, ул. Строителей д.6, ул. Школьная д.7 кв.2, в с.п. Зайцева Речка, ул. Речная д.23 в с. Былино; снос здания, приспособленного под прачечную и кухню Зайцевореченской амбулатории по адресу пер. Больничный, д.3 в п. Зайцева Речка) план 1 544,6 тыс. руб., освоено 810,2тыс.руб.

Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Разработка (актуализация) программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры поселений района, план 1560,0 тыс. руб., освоено 0,0 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты с.п. Ларьяк: выполнение работ по ремонту отопительно-варочных печей в муниципальном жилом фонде с.п. Ларьяк план 1 561,6 тыс. руб., освоено 1 561,6 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты с.п. Ларьяк: выполнение работ по ремонту электропроводки в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в с.п. Ларьяк план 1 494,8 тыс. руб., освоено 508,23 тыс. руб.

По мероприятию «Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» плановый объем финансирования на 2021 год за счет средств бюджета района 152 993,4 тыс. руб.

Проставляются субсидии на возмещение затрат на выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период, в части возмещения затрат на приобретение энергоносителей предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, а также субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Освоено на 01.10.2021 за счет средств бюджета района – 96,0% к плану года или 146 921,5тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 2 на 01.04.2021 года составила 61 780,7 тыс. рублей.

(+) 906,5 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения».

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.07.2021 года составила 62 687,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за первый квартал 2021 год составило 39 648,2 тыс. рублей или 63,2% к плану года.

Исполнение по видам расходов за первое полугодие 2021 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Нижневартовского района | 811; Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 62 371,8 | 47 772,1 | 76,6% |

За девять месяцев 2021года были проведены следующие мероприятия:

Производиться возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным категориям потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего бизнеса (в населенных пунктах с. Корлики, д. Сосновый Бор). Расчет осуществляется по факту потребления электроэнергии.

Освоено на 01.10.2021 – 76,6 % к плану года или 47 772,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 41 232,1 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 6 540,1 тыс. руб.

По подпрограмме 4 «Чистая вода»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 4 на 01.07.2021 года составила 11 229,2 тыс. рублей.

(+) 11 229,2 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Строительство и реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов водоснабжения в населенных пунктах района».

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2021 года составила 17 788,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за девять месяцев 2021 года составило 7 447,3 тыс. рублей или 41,9% к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за девять месяцев 2021 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Чистая вода» |  | 17 788,6 | 7 447,3 | 41,9% |
| Управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики | 243;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 17 788,6 | 7 447,3 | 41,9% |

Плановый объем финансирования на 2021 год – 17 788,61 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 0,0 тыс. руб., бюджета района – 17 788,61 тыс. руб.

Освоено на 01.10.2021 – 41,9% или 7 447,3 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа 0,0 тыс. руб., бюджета района – 7 447,3 тыс. руб.

- Модернизация водоочистного комплекса "Импульс" в с. Охтеурье, план 1 877,4 тыс. руб. освоено 0,0 тыс. руб.

- Выполнение работ по капитальному ремонту 2 артезианских скважин в п. Ваховск Нижневартовского района, план 600,0 тыс. руб. освоено 0,0 тыс. руб.

- Выполнение работ по капитальному ремонту ВОК "Импульс" в с. Покур Нижневартовского района, план 4 440,0 тыс. руб. освоено 2 869,9 тыс. руб.

- Выполнение работ по модернизации ВОК «Импульс» в с. Ларьяк Нижневартовского района, план 3 669,0 тыс. руб. освоено 0,0 тыс. руб., срок исполнения 30.09.2021

- Выполнение работ по модернизации ВОК «Импульс» в п. Аган Нижневартовского района план 3 302,0 тыс. руб. освоено 0,0 тыс. руб., срок исполнения 15.10.2021

- Выполнение работ по гуммированию двух накопительных резервуаров очищенной воды в п. Зайцева Речка Нижневартовского района план 600,0 тыс. руб. освоено 600,0 тыс. руб., срок исполнения 30.09.2021.

- Выполнение работ по капитальному ремонту артезианской скважины в д. Вата Нижневартовского района план 300,0 тыс. руб. освоено 0,0 тыс. руб., срок исполнения 30.09.2021.

- Поставка фильтрующих материалов для ВОК «Импульс» в Нижневартовском районе план 2 100,0 тыс. руб. освоено 2 100,0 тыс. руб.

- Поставка оборудования системы фильтрующей загрузки на канализационных очистных сооружениях в с. Ларьяк план 900,0 тыс. руб. освоено 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 5 «Формирование комфортной городской среды»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 4 на 01.07.2021 года составила 147 686,7 тыс. рублей.

(+) 827,4 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района».

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2021 года составила 148 514,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за первое полугодие 2021 года составило 28 542,9 тыс. рублей или 19,2% к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2021 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| подпрограмме «Формирование комфортной городской среды» |  | 148 514,1 | 28 542,9 | 19,2% |
| Департамент финансов | 521;Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 79 291,6 | 27 312,1 | 34,5% |
| Департамент финансов | 540;Иные межбюджетные трансферты | 69 222,5 | 1 230,8 | 1,8% |

Плановый объем финансирования на 2021 год составляет 148 514,1 тыс. руб., на 01.10.2021 по программе освоено – 19,2% к плану года или 28 542,9 тыс. руб., в том числе:

По мероприятию 5.1. «Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной городской среды» плановый объем финансирования на 2021 год составляет 130 798,0 тыс. руб., На 01.10.2021 освоено – 18,9% к плану года или 24 730,2 тыс. руб., из них:

за счет средств федерального бюджета – план 1 730,6 тыс. руб., освоено 100% или 1 730,6 тыс. руб.,

за счет средств бюджета автономного округа – план 45 629,8 тыс. руб., освоено 7 629,8 тыс. руб.,

за счет межбюджетных трансфертов из бюджета района – план 83 437,5 тыс. руб. (в т.ч. безвозмездные поступления физических и юридических лиц – 64 440,0 тыс. руб.) освоено 15 369,7 тыс. руб.

По мероприятию 5.2. «Инициативное бюджетирование» плановый объем финансирования на 2021 год составляет 17 716,2 тыс. руб., На 01.10.2021 по программе освоено – 21,5% к плану года или 3 812,7 тыс. руб., из них:

за счет средств бюджета автономного округа – план 5 637,0 тыс. руб. освоено 0.0. тыс.руб.,

за счет межбюджетных трансфертов из бюджета района – план 12 079,1 тыс. руб. освоено 3 812,7 тыс. руб.

В 2021 году в рамках муниципальной программы запланирована реализация 20 мероприятий по благоустройству.

В городском поселении Излучинск – 5 мероприятий:

1. «Устройство пешеходных тротуаров в пгт. Излучинск», на сумму 19 306, 9 тыс. руб., работы выполнены на 100%.

Данное мероприятие выполняется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (софинансирование из федерального бюджета – 1 178,0 тыс. руб., из бюджета автономного округа – 1 842,5 тыс. руб.).

2. «Благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д.12, пгт. Излучинск», на сумму 7 643,8 тыс. руб. (доп. договор на 299,4 тыс. руб.), работы выполнены на 100%.

Данное мероприятие выполняется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (софинансирование из бюджета автономного округа – 4 923,0 тыс. руб.).

3. «Благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 4, пгт. Излучинск», на сумму 4 802,6 тыс. руб., работы выполнены на 100%.

4. «Благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 19, пгт. Излучинск», на сумму 7 269,0 тыс. руб., работы выполнены на 70% (будет завершено в 4 кв. 2021 г.).

5. «Благоустройство набережной реки Окуневка в пгт. Излучинск» на сумму 102 440,0 тыс. руб. (бюджет автономного округа – 38 000,00 тыс. руб., местного бюджета (безвозмездные поступления АО «Самотлорнефтегаз») – 64 440,0 тыс. руб.).

Реализация мероприятия планируется с 2022 года на условиях концессионного соглашения, так как в 2021 году проект выбран жителями гп. Излучинск для реализации в 2022 году по результатам рейтингового голосования на единой федеральной онлайн платформе.

Соглашение о предоставлении субсидии будет расторгнуто, средства субсидии из бюджета АО в размере 38 000,00 тыс. руб., будут сняты с мероприятия и возвращены в бюджет АО.

В августе 2021 года объект включен в График передачи в концессию объектов, предназначенных для благоустройства территорий, сообщение конкурсной комиссии о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по благоустройству объекта «Набережная реки в пгт. Излучинск Нижневартовского района» размещены на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru).

В соответствии с договором пожертвования предусмотрено использование средств, переданных АО «Самотлорнефтегаз» в целях благоустройства набережной в пгт. Излучинск, и срок его действия установлен до 31.12.2022 (но в любом случае до полного выполнения обязательств), таким образом средства в размере 64 440,0 тыс. руб. остаются переходящим остатком на 2022 год.

В городском поселении Новоаганск – 2 мероприятия:

1. «Обустройство детской игровой площадки по ул. Школьная, д. 8, с. Варьеган», на сумму 5 841,2 тыс. руб., работы выполнены на 100%.

Данное мероприятие выполняется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (софинансирование из федерального бюджета – 552,6 тыс. руб., из бюджета автономного округа – 864,3 тыс. руб.).

2. «Благоустройство дворовой территории по ул. Мира, д.16-18 в пгт. Новоаганск», на сумму 3 073,7 тыс. руб., работы выполнены на 100%.

В сельском поселении Ваховск – 4 мероприятия:

1. «Благоустройство общественной территории по ул. Школьная, 2 в с. Охтеурье (устройство травмобезопасной плитки и резинового бордюра)», на сумму 1 220,0 тыс. руб., работы выполнены на 100%.

Данное мероприятие выполняется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (полностью за счет местного бюджета).

2. «Благоустройства сквера по ул. Юбилейная, 9 в п. Ваховск на сумму 6 111,1 тыс. руб., работы выполнены на 100%.

3. «Благоустройство дворовой территории по ул. Школьная, 4, ул. Спортивная, 1, ул. Таежная, 8, ул. Таежная, 10 в п. Ваховск», на сумму 140,97 тыс. руб., работы выполнены на 100%.

4. «Благоустройство общественной территории по ул. Учительская, ул. Школьная в с. Охтеурье», на сумму 400,7 тыс. руб., работы выполнены на 100%.

В сельском поселении Ларьяк – 3 мероприятия:

1. «Благоустройство общественных территорий (установка велопарковок) в с. Ларьяк, с. Корлики, д. Чехломей», на сумму 167,0 тыс. руб. (доп. договор на 26,9 тыс. руб.), работы выполнены на 100%.

2. «Благоустройство общественной территории с. Ларьяк (установка металлического ограждения вокруг юбилейной стелы)», на сумму 159,5 тыс. руб., работы выполнены на 100%.

3. «Установка скамеек в с. Ларьяк, д. Чехломей, с. Корлики», на сумму 245,9 тыс. руб. (доп. договор на 10,0 тыс. руб.), работы выполнены на 100%.

В сельском поселении Аган – 1 мероприятие:

1. «Приобретение и установка тематической детской площадки и ограждения в с.п. Аган по ул. Рыбников», на сумму 2 309,4 тыс. руб., работы выполнены на 97% (будет завершено в октябре 2021 г).

В сельском поселении Вата – 3 мероприятия:

1. «Устройство детской игровой площадки по ул. Центральная 21а в д. Вата», на сумму 1 492,5 тыс. руб., работы выполнены на 100%.

Данное мероприятие выполняется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (полностью за счет местного бюджета).

2. «Благоустройство общественной территории по ул. Школьной, д. 4 в д. Вата Нижневартовского района», на сумму 3 710,5 тыс. руб., работы выполнены на 15% (будет завершено в 4 кв. 2021 г.).

3. «Устройство спортивной площадки по ул. Школьной, д. 4 в д. Вата», на сумму 596 906,00; (будет завершено в 4 кв. 2021 г.).

В сельском поселении Зайцева Речка – 1 мероприятие:

1. «Благоустройство дворовой территории по ул. Леспромхозная, д. 2 в п. Зайцева Речка», на сумму 324,12 тыс. руб., работы выполнены на 100%.

В сельском поселении Покур – 1 мероприятие:

1. «Устройство спортивной площадки по ул. Белорусская в с. Покур», на сумму 2 400,00 тыс. руб. (доп. договоры на сумму 690,0 тыс. руб.), работы выполнены на 30% (будет завершено в 4 кв. 2021 г.).

По всем 19 мероприятиям заключены контракты (договоры). Работы завершены по 14 мероприятиям.

В связи с тем, что все инициативные проекты по благоустройству, отобранные для реализации в 2021 году, обеспечены финансированием в полном объеме, зарезервированные средства бюджет района в размере 4 473,8 тыс. руб., предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета района бюджетам поселений района на реализацию инициативных проектов будут возвращены в бюджет района.