8. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в Нижневартовском районе»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.01.2019 год составила 156 133,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие изменения:

(+) 193 115,6 тыс. рублей на подпрограмму «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»;

(+) 1 547,7 тыс. рублей уточнение подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района»;

(+) 6 815,0 тыс. рублей уточнение подпрограммы «Формирование комфортной городской среды».

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.04.2019 года составила 357 612,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2019 года составило 112 462,9 тыс. рублей или 31,4% к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 1 квартал 2019 года.

тыс.руб.

| Наименование подпрограммы | План на 2019 год | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 357 612,2 | 112 462,9 | 31,4% |
| Муниципальный бюджет | 288 889,9 | 99 842,8 | 34,6% |
| Окружной бюджет | 67 712,6 | 12620,1 | 18,6% |
| Федеральный бюджет | 1 009,7 | 0,0 | 0,0% |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | 242 152,6 | 87 849,8 | 36,3% |
| Муниципальный бюджет | 231 606,7 | 87 740,7 | 37,9% |
| Окружной бюджет | 10 545,9 | 109,1 | 1,0% |
| Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" | 66 293,2 | 12 511,0 | 18,9% |
| Муниципальный бюджет | 11 482,5 | 0,0 | 0,0% |
| Окружной бюджет | 54 810,7 | 12 511,0 | 22,8% |
| Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Подпрограмма «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 38 985,7 | 12 102,0 | 31,0% |
| Муниципальный бюджет | 38 985,7 | 12 102,0 | 31,0% |
| Подпрограмма « Формирование комфортной городской среды | 10 180,7 | 0,0 | 0,0% |
| Муниципальный бюджет | 6 815,0 | 0,0 | 0,0% |
| Окружной бюджет | 2 356,0 | 0,0 | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 1 009,7 | 0,0 | 0,0% |

По подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 1 на 01.01.2019 года составила 49 037,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме1 внесены следующие изменения:

В отчетном периоде в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(+) 56 884,4 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения»;

(+) 53 197,2 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Капитальный ремонт (с заменой)  систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду»;

(+) 83 034,0 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы»;

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.04.2019года составила 242 152,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 1 квартал 2019 года составило 87 849,8 тыс. рублей или 36,3 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 1 квартал 2019 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 242 152,6 | 87 849,8 | 36,3% |
| Администрация Нижневартовского района | 244;Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1050,0 | 0,0 | 0,0% |
| Администрация Нижневартовского района | 811;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 31 103,1 | 9 486,9 | 30,5% |
| Администрация Нижневартовского района | 812;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | 77 618,0 | 75 608,9 | 97,4% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 243;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 76 597,1 | 2 754,0 | 3,6% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 414;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 55 784,4 | 0,0 | 0,0% |
| Всего |  | 242 152,6 | 87 849,8 | 36,3% |

За 1 квартал 2019 года были проведены следующие мероприятия:

По мероприятию «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения» плановый объем финансирования на 2019 год – 56 884,4 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 0,0 тыс. руб., бюджета района – 56 884,4 тыс. руб.

Освоено на 01.04.2019 – 0,0% к плану года или 0,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета района –0,0 тыс. рублей.

В 2019 году запланированы и реализуются мероприятия:

п. Аган по объекту «Наружный газопровод (Лукойл ЗС)», план 3 475,0  тыс.руб. (заключение контракта от МК№121-СДО от 25.12.2014, ООО «ИТ Синтес», оплата по исполнительному листу2 669,86 тыс.руб.), освоено 0 тыс. руб.;

Строительство газовой котельной в с. Аган , плановый объем финансирования 3,1 тыс. руб. (спонсорские средства),  освоено 0,0 тыс. руб.

«Газопровод п. Ваховск» (корректировка ПИР) план  1,2 тыс.руб.(договоры  от 01.09.2014,срок исполнения 01.09.2016) тех. присоединение, оплата после завершения строительства, освоено 0,0 тыс. руб.;

«п. Ваховск Газовая котельная», план 31,5 тыс. руб. (контракт от 2015г, срок исполнения 2017, оплата после завершения строительства);

«Газопровод с. Варьеган» ПИР план 82,5 тыс.руб., (освоение после ввода котельной в эксплуатацию), освоено 0,0 тыс. руб.;

«с. Варьеган Газовая котельная» план 51 064,5 тыс. руб. (корректировка ПИР), освоено 0,0 тыс. руб.;

«п. Аган Сети тепловодоснабжения и канализации по ул.Советская» план  400 тыс. руб. (спонсорские средства);

Дожимная насосная станция в с.п.Ваховск (ПИР), плановый объем финансирования 576,7 тыс. руб., освоение 0,0 тыс. руб.,

Дожимная насосная станция между котельной «Центральная» и котельной «Техснаб» по ул.Транспортная в пгт.Новоаганск (ПИР), плановый объем финансирования 550,0 тыс. руб., освоение 0,0 тыс. руб.

Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры поселений района, плановый объем финансирования 700,0 тыс. руб., освоение 0,0 тыс. руб.

По мероприятию «Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» плановый объем финансирования на 2019 год – 76 197,2 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 10 198,9 тыс. руб., бюджета района – 65 998,3 тыс. руб.

Освоено на 01.04.2019 – 3,6% или 2 754,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа 0,0 тыс. руб., бюджета района – 2 754,0 тыс. руб.

2019г будет заменено ветхих сетей в количестве 5% от общей протяженности, сетей теплоснабжения 6,9 км, водоснабжения – 6,9 км.

17 апреля будут размещены 30 аукционов на замену ветхих сетей ТВС на общую сумму 58 645,5 тыс.руб.

На сегодняшний день подведены итоги аукционов.

Заключено 7 муниципальных контрактов на сумму 12 228,7 тыс.руб. со сроком завершения работ 15.08.2017 (экономия от торгов составила 718,7 тыс.руб.), в том числе:

пгт.Новоаганск – заключено 2 контракта, подрядная организация ООО «Экосервис» - замена 3х насосов первого контура котельной "Центральная" в пгт. Новоаганск и установка КНС в пгт.Новоаганск ООО «Гарант-Сервис»;

п.Ваховск – заключено 2 контракта подрядная организация ООО «Теплоэнергетик» - замена котла ВК-21 в котельной №3 с.п. Ваховск и замена сетевых насосов (с частотными преобразователями) на котельных с.п. Ваховск ИП Греков Д.Ю.;

с.Покур –– 1 контракт, подрядная организация МУП «СЖКХ» - ремонт КОС с.п.Покур (восстановление нарушения целостности и герметичности  колодца-гасителя, оголовка канализационного коллектора);

1 контракт, подрядная организация МУП «СЖКХ» - установка приборов учета нефти на котельной №1,2,3 с.п. Ваховск, с. Большетархово,с. Покур, с. Ларьяк;

с.п.Зайцева Речка – 1 контракт, подрядная организация ООО «Теплоэнергетик Замена сетевого насоса котельной».

По 4 объектам внесены изменений в план-график на общую сумму 13 798,5 тыс.руб. (Замена котлов в с.Ларьяк и п.Ваховск реконструкция водоочистных сооружений в с.Ларьяк и с.Охтеурье).

В с.п. Аган проведены работы по капитальному ремонту артезианской скважины на сумму 2 400,00 тыс.руб.

По мероприятию «Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» плановый объем финансирования на 2019 год – 1 037,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 347,0 тыс. руб., бюджета района – 690,0 тыс. руб.

Производится реализация следующих мероприятий:

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных;

Освоено на 01.04.2019 – 10,5 % к плану года или 109,1 тыс. руб., из них за счет средств бюджета округа 109,1 тыс. руб., за счет средств бюджета района 0,0 тыс. руб. Оплата производится по факту предоставления услуги.

По мероприятию «Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» плановый объем финансирования на 2017 год за счет средств бюджета района 105 587,8 тыс. руб.

Производится субсидии на возмещение затрат на выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период, в части возмещения затрат на приобретение энергоносителей предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, а также субсидий на возмещение фактически полученных убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на коммунальные услуги.

Освоено на 01.04.2019 за счет средств бюджета района – 80,5% к плану года или 84 986,7 тыс. руб.

Исполнение по расходам за 1 квартал 2019 года, согласно сетевому графику и по расходам, от уточненных годовых назначений, представлено в следующих диаграммах.

Освоение за 1 квартал 2019 года составляет 36,3%.

По подпрограмме 2 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 2 на 01.01.2019 года составила 66 293,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде в подпрограмму изменения не вносились.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.04.2019 года составила 66 293,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 1 квартал 2019 года составило 12 511,0 тыс. рублей или 18,9 % к плану года.

Исполнение по видам расходов за 1 квартал 2019 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Нижневартовского района | 811; Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 66 293,2 | 12 511,0 | 18,9% |

За 1 квартал 2019года были проведены следующие мероприятия:

Произведены возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным категориям потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего бизнеса (в населенных пунктах с. Корлики, д.Сосновый Бор).

Исполнение по расходам за 1 квартал 2019 года, согласно сетевого графика и по расходам, от уточненных годовых назначений, представлено в следующих диаграммах.

(тыс. руб.)

Освоение за 1 квартал 2019 года 18,9% обусловлено тем, что расчет осуществляется по факту потребления электроэнергии.

По подпрограмме 3 «Создание условий для повышения энергоэффективности в отраслях экономики»

Расходы по подпрограмме «Создание условий для повышения энергоэффективности в отраслях экономики» первоначальном бюджете не утверждены.

В отчетном периоде в подпрограмму изменения не вносились.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.04.2019 года не изменилась.

Кассовых расходов по подпрограмме за 1 квартал 2017 года не осуществлялось.

По подпрограмме 4 «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 4 на 01.01.2019 года составила 37 438 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 4  внесены следующие изменения:

(+) 1 547,7 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.04.2019 года составила 38 985,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 1 квартал 2019 года составило 12 102,0 тыс. рублей или 31,0 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 1 квартал 2019года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  | 38 985,7 | 12 102,0 | 31,0% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 111;Фонд оплаты труда учреждений | 25 900,0 | 7 994 5 | 30,9% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 112;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 1250,0 | 551,7 | 44,1% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 119;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 7 821,0 | 2 743,6 | 35,1% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 300,0 | 12,1 | 4,0% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 244;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 167,1 | 572,2 | 18,1% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 831;Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 341,5 | 170,0 | 49,8% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 851;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 18,0 | 0,4 | 2,5% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 852;Уплата прочих налогов, сборов | 85,0 | 22,5 | 26,5% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 853;Уплата иных платежей | 103,1 | 35,0 | 33,9% |

По подпрограмме 5 «Формирование комфортной городской среды»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 5 на 01.01.2019 года составила 3 365,7 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 5 внесены следующие изменения:

(+) 6 815,0 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.04.2019 года составила 10 180,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 1 квартал 2019 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % к плану года.

Исполнение по видам расходов за 1 квартал 2019 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Департамент финансов | 540;Иные межбюджетные трансферты | 10 180,7 | 0,0 | 0,0% |

За 1 квартал 2019года были проведены следующие мероприятия:

Произведены возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным категориям потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего бизнеса (в населенных пунктах с. Корлики, д.Сосновый Бор).

Исполнение по расходам за 1 квартал 2019 года, согласно сетевого графика и по расходам, от уточненных годовых назначений, представлено в следующих диаграммах.