19. Муниципальная программа

«Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»

Первоначально утвержденный план по муниципальной программе «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района» на 01.01.2023г. составил 54 873,21 тыс. рублей.

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 31.12.2023г. составила 793 616,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 359 784,5 тыс. рублей, что составляет 655,7 % к первоначально утвержденному плану и 45,3 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 2023 год, тыс. рублей

| Подпрограмма | План года | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, из них: | 793 616,8 | 359 784,5 | 45,3 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 793 616,8 | 359 784,5 | 45,3 |
| - строительство объектов | 504 812,6 | 86 894,4 | 17,2 |
| - капитальный и текущий ремонт | 237 475,8 | 221 864,9 | 93,4 |
| - содержание учреждения | 51 328,4 | 51 025,2 | 99,4 |
| Подпрограмма 1 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования», из них: | 106 234,1 | 100 772,5 | 94,9 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 106 234,1 | 100 772,5 | 94,9 |
| - капитальный и текущий ремонт | 106 234,1 | 100 772,5 | 94,9 |
| Подпрограмма 2 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры", из них: | 317 453,2 | 76 488,9 | 24,1 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 317 453,2 | 76 488,9 | 24,1 |
| - строительство объектов | 299 926,4 | 60 425,8 | 20,2 |
| - капитальный и текущий ремонт | 17 526,8 | 16 063,1 | 91,7 |
| Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта", из них: | 173 016,0 | 28 632,7 | 16,6 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 173 016,0 | 28 632,7 | 16,6 |
| - строительство объектов | 169 929,7 | 25 546,4 | 15,0 |
| - капитальный и текущий ремонт | 3 086,3 | 3 086,3 | 100,0 |
| Подпрограмма 4 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения", из них: | 60 283,9 | 19 384,3 | 32,2 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 60 283,9 | 19 384,3 | 32,2 |
| - строительство объектов | 34 956,5 | 922,3 | 2,6 |
| - капитальный и текущий ремонт | 25 327,4 | 18 462,0 | 72,9 |
| Подпрограмма 5 "Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства», из них: | 85 301,2 | 83 480,9 | 97,9 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 85 301,2 | 83 480,9 | 97,9 |
| - капитальный и текущий ремонт | 85 301,2 | 83 480,9 | 97,9 |
| Подпрограмма 6 "Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района", из них: | 51 328,4 | 51 025,2 | 99,4 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 51 328,4 | 51 025,2 | 99,4 |

Исполнение плана за 2023 года, тыс. рублей

Исполнение по видам расходов за 2023 год (за исключением расходов на содержание учреждения), тыс. рублей.

Исполнение по видам расходов за 2023 год

в разрезе расходов на содержание учреждения, тыс. рублей

По подпрограмме 1 «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.12.2023 года составила 106 234,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов данной подпрограммы составило 100 772,5 тыс. рублей или 94,9 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 2023 год, тыс. рублей

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования" |  | 106 234,1 | 100 772,5 | 94,9 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 74 780,3 | 69 318,7 | 92,7 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 31 453,8 | 31 453,8 | 100,0 |

По основному мероприятию «Капитальный и текущий ремонт учреждений образования» плановый объем финансирования на 2023 год составил 106 234,1 тыс. руб. (в том числе за счет спонсорских средств 38 034,3 тыс. рублей), исполнение составило 100 772,5 тыс. рублей или 94,9 % к уточненному плану.

В 2023 году было запланировано 16 мероприятий, в том числе:

- проектные работы по 10 объектам образования,

- на выполнение ремонтных работ заключены 25 контрактов.

Проведен ремонт 16 учреждений образования на общую сумму в размере 70 170,0 тыс.  рублей, в том числе:

- 4 дошкольных учреждения на общую сумму: 41 514,6 тыс. рублей;

- 11 общеобразовательных учреждений на общую сумму 27 510,2 тыс. рублей;

- 1 учреждение дополнительного образования (пгт. Излучинск МАУ ДО "Спектр" ул. Энергетиков, д.4) на сумму 1 145,2 тыс. рублей.

Кроме этого:

Приобретены и установлены малые архитектурные формы на территории МБОУ "Корликовская ОСШ» в с. Корлики на сумму 2 255,1 тыс. рублей.

Приобретение и монтаж оборудования –устройство спортивной площадки на 1 объекте на сумму 13 065,2 тыс. рублей. (п. Ваховск МБОУ "Ваховская ОСШ")

Выполнены работы по установке спортивной площадки хоккейного корта МБОУ "Варьеганская ОСШ" в с. Варъеган на сумму 9 600,1 тыс. рублей.

Переходящие объекты на 2024 год:

1. МБОУ "Корликовская ОСШ" в с. Корлики (проектно-изыскательские работы) – муниципальный контракт заключен на сумму 3 500,0 тыс. руб.

2. МБОУ "Новоаганская ОСШ имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова" в пгт. Новоаганск (проектно-изыскательские работы) - муниципальный контракт заключен на сумму 490,0 тыс. руб.

3. МБОУ "Чехломеевская ОШ" д. Чехломей (проектно-изыскательские работы) - муниципальный контракт заключен на сумму 1 500,0 тыс. руб.

4. МАУ ДО "Спектр" ул. Школьная, д.12 а в пгт. Излучинск (проектно-изыскательские работы) - муниципальный контракт заключен на сумму 599,0 тыс. руб.

По основному мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов образования» плановый объем финансирования на 2023 год отсутствует.

По подпрограмме 2 «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 2 на 31.12.2023 года составила 317 453,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы 2 за 2023 год составило 76 488,9 тыс. рублей или 24,1 % к уточненному плану года – обусловлено тем, что оплата проводится по факту оказанных услуг.

По основному мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов культуры» с плановым объемом финансирования на 2023 год в размере 299 926,4 тыс. руб. (в том числе за счет спонсорских средств – 261 148,1 тыс. руб.) исполнение составило 60 425,8 тыс. рублей или 20,2 % от запланированного объема.

Продолжается строительство 2-х крупных объектов:

- Культурно-образовательный комплекс в с. Ларьяк Нижневартовского района.

- Сельский Дом культуры в д. Вата Нижневартовского района

Строительство вышеуказанных объектов планируется завершиться в 2024-2025 годах.

По основному мероприятию «Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры», с плановым объемом финансирования на 2023 год 17 526,8 тыс. руб. за счет средств бюджета района, кассовое исполнение за отчетный период составило 16 063,1 тыс. рублей или 91,7 % от плана.

В 2023 году проведены работы по ремонту объектов культуры, в том числе:

- сельский дом культуры МКУ «Культурно-досуговый центр с.п. Ваховск» (капитальный ремонт кровли),

- дом культуры "Арлекино" в пгт. Излучинск (восстановление эвакуационных путей),

- детская школа искусств в п.г.т. Новоаганск (капитальный ремонт фасада здания школы и наружного освещения),

- детская школа искусств в п.г.т. Излучинск (замена систем теплоснабжения и водоснабжения),

- детская школа искусств в п. Ваховск (устройство ограждения территории).

Завершены проектные работы по капитальному ремонту объекта Административное здание этнографического парка-музея по ул. Айваседа Мэру, д. 20 в с. Варьеган.

Переходящий объект на 2024 год:

1. МАУ "МБ" сельская библиотека по ул. Геологов, д.15 (строительно-монтажные работы) – муниципальный контракт заключен на сумму 1 463,7 тыс. руб.

Исполнение по видам расходов за 2023 год, тыс. рублей.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры" |  | 317 453,2 | 76 488,9 | 24,1 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 15 439,1 | 13 975,4 | 90,5 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2 087,7 | 2 087,7 | 100 |
|  | 414; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 299 926,4 | 60 425,8 | 20,2 |

По подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 3 на 31.12.2023 года составила 173 016,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 2023 год составило 28 632,7 тыс. рублей или 16,6 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 2023 год, тыс. рублей

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта" |  | 173 016,0 | 28 632,7 | 16,6 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 1 350,0 | 1 350,0 | 100,0 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1 736,3 | 1 736,3 | 100,0 |
|  | 414; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 169 929,7 | 25 546,4 | 15,0 |

По основному мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» с объемом финансирования за счет средств бюджета района на 2023 год 169 929,7 тыс. руб. (в том числе за счет спонсорских средств – 142 655,7 тыс. руб.), исполнение составило 25 546,4 тыс. рублей или 15,0 % от плана.

В 2023 году продолжаются проектно-изыскательские работы по строительству объектов:

- Легкоатлетического спортивного комплекса в пгт. Излучинск;

- физкультурно-спортивного комплекса в с. Варьеган

- газопровода до загородного стационарного лагеря круглосуточного пребывания детей "Лесная сказка" в пгт. Излучинск.

Продолжается строительство крупного объекта Лыжная база в п. Ваховск Нижневартовского района. Строительство планируется завершиться в 2024 году.

Переходящие объекты на 2024 год:

1. "Легкоатлетический спортивный комплекс в п.г.т. Излучинск Нижневартовского района" (проектно-изыскательские работы). Заключен муниципальный контракт на сумму 4 729,3 тыс. руб.

2. "Физкультурно-спортивный комплекс в с. Варьеган Нижневартовского района» (проектно-изыскательские работы). Заключен муниципальный контракт на сумму 2 538,6 тыс. руб. (Сумма финансирования в плане на строительно-монтажные работы предусмотрена в размере 111 755,7 тыс. рублей).

3. "Газопровод до загородного стационарного лагеря круглосуточного пребывания детей "Лесная сказка" в пгт. Излучинск, Нижневартовского района"(проектно-изыскательские работы). Заключен муниципальный контракт на сумму 4 514,5 тыс. руб.

4. Лыжная база в п. Ваховск (строительно-монтажные работы). Муниципальный контракт заключен на сумму 45 964,0 тыс. руб.

По основному мероприятию «Капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта» с объемом финансирования за счет средств бюджета района на 2023 год в размере 3 086,3 тыс. рублей исполнение составило 3 086,3 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

В 2023 году завершены все работы по ремонту 2 объектов физической культуры и спорта, в том числе:

- Крытый хоккейный корт в пгт. Излучинск

- Дворец спорта "Югра" в пгт. Излучинск

Завершены работы по сносу раздевалки хоккейного корта в пгт. Излучинск.

По подпрограмме 4 «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 4 на 31.12.2023 года составила 60 283,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы 4 за отчетный год составило 19 384,3 тыс. рублей или 32,2 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 2023 год, тыс. рублей

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 4 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения" |  | 60 283,9 | 19 384,3 | 32,2 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 19 999,1 | 13 133,7 | 65,7 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 5 328,3 | 5 328,3 | 100,0 |
|  | 414; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 34 956,5 | 922,3 | 2,6 |

По основному мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов административного назначения» с объемом финансирования за счет средств бюджета района на 2023 год 34 956,5 тыс. рублей (в том числе за счет спонсорских средств – 30 345,0 тыс. руб.) исполнение составило 922,3 тыс. рублей или 2,6 % от плана.

В настоящее время ведутся проектные работы по реконструкции автовокзала вахтовых перевозок под информационный культурный центр и автостанцию в пгт. Излучинск Нижневартовского района на сумму 4 150,3 тыс. рублей, сумма в размере 30 345, 0 тыс. рублей запланирована на строительно-монтажные работы.

По основному мероприятию «Капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения» с объемом финансирования за счет средств бюджета района на 2023 год 25 327,4 тыс. рублей исполнение составило 18 462,0 тыс. рублей или 72,9 % от плана.

В 2023 году запланировано 9 мероприятий, в том числе:

Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту инженерных сетей центральной районной аптеки № 144, расположенной по адресу: ул. Дружбы Народов 12а в г. Нижневартовск.

Ремонтные работы административных зданий:

- администрации района по ул. Ленина,6 в г. Нижневартовск;

- администрации района по ул. Таежная, д.19 в г. Нижневартовск;

- ЗАГСа в пгт. Излучинск Нижневартовского района;

- по ул. Индустриальная, д.16 в г. Нижневартовск;

- по ул. 60 лет Октября, 14б в г. Нижневартовск;

- по ул. Мирюгина, д.11 в с. Ларьяк Нижневартовского района;

- по ул. Геологов, д.15 в п. Ваховск Нижневартовского района;

- центральная районная аптека № 144, расположенная по адресу: ул. Дружбы Народов 12а в г. Нижневартовск.

Проведен ремонт 8-ми объектов административного назначения на общую сумму 9 814,1 тыс. руб.

Переходящий объекты на 2024 год:

1. Административно-гостиничное здание по адресу: ул. Мирюгина, д.11 в с. Ларьяк (строительно-монтажные работы) - муниципальный контракт на проведение капитального ремонта заключен на сумму 14 913,2 тыс. руб.

2. Центральная районная аптека № 144, расположенная по адресу: ул. Дружбы Народов 12а в г. Нижневартовске (проектно-изыскательские работы). Заключен муниципальный контракт на проектные работы на сумму 600,0 тыс. руб.

По подпрограмме 5 «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 5 на 31.12.2023 года составила 85 301,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы 5 за 2023 год составило 83 480,9 тыс. рублей или 97,9 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 2023 год, тыс. рублей.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 5 "Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства" |  | 85 301,2 | 83 480,9 | 97,9 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 83 431,0 | 81 610,7 | 97,8 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1 870,2 | 1 870,2 | 100,0 |

В 2023 году по подпрограмме запланировано 36 мероприятий в                                11 населенных пунктах района на общую сумму 85 301,2 тыс. рублей, в том числе:

- на ремонтные работы объектов жилищного хозяйства в 2023 году заключено 33 муниципальных контракта на сумму 82 263,8 тыс. рублей.

Проведен ремонт 35 объектов муниципального жилого фонда на территории района на общую сумму в размере 83 480,9 тыс. рублей, в том числе в разрезе 11 населённых пунктов:

- п. Зайцева Речка – 7 объектов на общую сумму 10 830,8 тыс. рублей;

- п. Аган – 7 объектов на общую сумму 10 782,2 тыс. рублей;

- г. Нижневартовск – 1 объект на сумму 494,2 тыс. рублей.

- с. Варьеган – 3 объекта на общую сумму 7 312,5 тыс. рублей;

- с. Большетархово – 3 объекта на общую сумму 9 174,9 тыс. рублей;

- с. Охтеурье – 3 объекта на общую сумму 5 238,8 тыс. рублей;

- п. Ваховск – 1 объект на сумму 3 918,7 тыс. рублей;

- с. Покур – 2 объекта на сумму 6 255,5 тыс. рублей;

- с. Ларьяк – 4 объекта на общую сумму 20 570,6 тыс. рублей;

- с. Корлики - 3 объекта на общую сумму 8 302,7 тыс. рублей;

- д. Вата – 1 объект на сумму 600,0 тыс. рублей.

Переходящий объект на 2024 год:

1. Жилой дом по ул. Новая, д.21 в п. Аган – муниципальный контракт заключен на сумму в размере 6 474,3 тыс. руб.

По подпрограмме 6 "Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 6 на 31.12.2023 года составила 51 328,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов в данной подпрограмме за 2023 год составило 51 025,2 тыс. рублей или 99,4 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 2023 год, тыс. рублей

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 6 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта" |  | 51 328,4 | 51 025,2 | 99,4 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 111; Фонд оплаты труда учреждений | 36 090,8 | 36 071,4 | 99,9 |
|  | 112; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 794,4 | 788,8 | 99,3 |
|  | 119; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 10 873,4 | 10 644,6 | 97,9 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 3 333,8 | 3 306,2 | 99,2 |
|  | 831; Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 74,2 | 74,2 | 100,0 |
|  | 851; Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 2,0 | 0,0 | 0 |
|  | 852; Уплата прочих налогов, сборов | 19,8 | 0,0 | 0 |
|  | 853; Уплата иных платежей | 140,0 | 140,0 | 100,0 |