7. Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в Нижневартовском районе»

Первоначально утвержденный план по муниципальной программе на 01.01.2023г. составил 81 051,5 тыс. рублей.

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 31.12.2023 года составила 111 254,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 109 457,3 тыс. рублей, что составляет 135,1 % к первоначально утвержденному плану и 98,4 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 2023 год

| Наименование подпрограмм | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность» | 3 631,3 | 2 826,0 | 77,8 |
| бюджет района | 1 836,6 | 1 031,3 | 56,1 |
| бюджет автономного округа | 1 794,7 | 1 794,7 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию жилищного строительства» , в том числе | 104 307,6 | 104 093,6 | 99,8 |
| бюджет района | 12 725,8 | 12 511,8 | 98,3 |
| бюджет автономного округа | 91 581,8 | 91 581,8 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» , в том числе | 3 316,1 | 2537,7 | 76,5 |
| бюджет района | 164,3 | 125,3 | 76,3 |
| федеральный бюджет | 191,6 | 146,2 | 76,3 |
| бюджет автономного округа | 2 960,2 | 2 266,2 | 76,6 |

Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.12.2023 года составила 3 631,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 2 826 тыс. рублей или 77,8% к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограмме за 2023 года

| Наименование | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| «Осуществление градостроительной деятельности» в т.ч.: | 3 631,3 | 2 826,0 | 77,8 |
| Средства бюджета района | 1 836,6 | 1 031,3 | 56,1 |
| Средства бюджета округа | 1 794,7 | 1 794,7 | 100 |

В рамках подпрограммы проводятся мероприятия, направленные на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в генеральные планы городских и сельских поселений Нижневартовского района, проведение конкурса на лучший проект эскиза эмблемы празднования 90-летия образования Нижневартовского района

Подпрограмма 2 «Содействие развитию жилищного строительства»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.12.2023 года составила 104 307,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2023 года составило 104 093,6 тыс. рублей или 99,8% к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограмме за 2023 год

| Наименование | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| «Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства» в т.ч.: | 104 292,5 | 104 093,6 | 99,9 |
| Средства бюджета района | 12 710,7 | 12 511,8 | 98,4 |
| Средства бюджета округа | 91 581,8 | 91 581,8 | 100 |
| «Строительство объектов инженерной инфраструктуры предназначенных для жилищного» в т.ч.: | 15,1 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета района | 15,1 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета округа | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2: | 104 307,6 | 104 093,6 | 99,8 |
| Средства бюджета района | 12 725,8 | 12 511,8 | 98,3 |
| Средства бюджета округа | 91 581,8 | 91 581,8 | 100 |

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по приобретению жилья и осуществлению выплат гражданам, в чьей собственности находится жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, строительство объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для жилищного строительства.

Подпрограмма 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки

по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.12.2023 года составила 3 316,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 2 537,7 тыс. рублей или 76,5 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограмме за 2023 год

| Наименование | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| «Предоставление государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан» в т.ч.: | 3 316,1 | 2537,7 | 76,5 |
| бюджет района | 164,3 | 125,3 | 76,3 |
| федеральный бюджет | 191,6 | 146,2 | 76,3 |
| бюджет автономного округа | 2 960,2 | 2 266,2 | 76,6 |

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по предоставлению субсидии молодым семьям на приобретение жилья и субвенции на реализацию полномочий по постановке на учет граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера.