8. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в Нижневартовском районе»

Первоначально утвержденный план по муниципальной программе «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в Нижневартовском районе» на 01.01.2023г. составил 245 711,2 тыс. рублей.

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 31.12.2023г. составила 679 416,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 650 349,0 тыс. рублей, что составляет 95,7 % к первоначально утвержденному плану и 95,7 к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 2023год.

тыс.руб.

| Наименование подпрограммы | План на 2023 год | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 679 416,4 | 650 349,0 | 95,7% |
| Муниципальный бюджет | 588 643,8 | 559 599,5 | 95,1% |
| Окружной бюджет | 83 087,5 | 83 064,4 | 100,0 % |
| Федеральный бюджет | 7 685,1 | 7 685,1 | 100,0% |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | 508 394,5 | 481 130,6 | 94,6% |
| Муниципальный бюджет | 487 942,1 | 460 701,4 | 94,4 % |
| Окружной бюджет | 14 512,4 | 14 489,2 | 99,8% |
| Федеральный бюджет | 5 940,0 | 5 940,0 | 100,0% |
| Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» | 78 001,2 | 78 001,2 | 100,0% |
| Муниципальный бюджет | 12 155,6 | 12 155,6 | 100,0% |
| Окружной бюджет | 65 845,6 | 65 845,6 | 100,0% |
| Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды | 93 020,7 | 91 217,2 | 98,1% |
| Муниципальный бюджет | 88 546,1 | 86 742,5 | 98,0% |
| Окружной бюджет | 2 729,5 | 2 729,5 | 100,0% |
| Федеральный бюджет | 1 745,1 | 1 745,1 | 100,0% |

По подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.12.2023 года составила 508 394,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы на 31.12.2023 год составило 481 130,6 тыс. рублей или 94,6 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 2023 год.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 508 394,5 | 481 130,6 | 94,6% |
| Администрация Нижневартовского района | 244;Прочая закупка товаров, работ и услуг | 11 772,0 | 7 635,7 | 64,9% |
| Администрация Нижневартовского района | 811;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 29 129,2 | 19 898,1 | 68,3% |
| Администрация Нижневартовского района | 813;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 296 420,6 | 296 420,6 | 100,0% |
| Департамент финансов | 530;Субвенции | 151,8 | 151,8 | 100,0% |
| Департамент финансов | 540; Иные межбюджетные трансферты | 9 879,3 | 9 879,3 | 100,0% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 414;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 104 611,8 | 91 004,0 | 87,0% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 813;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 56 429,8 | 56 141,1 | 99,5% |

По мероприятию «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения» плановый объем финансирования на 2023 год – 96 641,5 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 0,0 тыс. руб., бюджета района – 96 641,5 тыс. руб.

Освоено на 31.12.2023 – 85,9 % к плану года или 83 033,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета района – 83 033,7 тыс. рублей.

В 2023 году осуществлялась реализация мероприятий, из них:

Строительство объекта: «Сети тепловодоснабжения в с. Покур   Нижневартовского района» (1 этап – ул. Советская; 2 этап – ул. Совхозная;) план 2 873,3 тыс. руб., исполнение в сумме 2 830,8 тыс. руб. Переходящие бюджетные ассигнования необходимы для заключения договора на оформление тех. паспорта с последующей регистрацией прав собственности на объект.

Строительство объекта: «Сети тепловодоснабжения в c.п. Зайцева Речка Нижневартовского района», план 207,0 тыс. руб., исполнено 0%. Заключены договора на оформление тех.паспорта с последующей регистрацией прав собственности на объект – на общую сумму 207,0 тыс. рублей.

Строительство объекта: «Сети теплоснабжения в п. Аган Нижневартовского района» план 12 031,7 тыс. руб. Исполнение в сумме 11 926,6 тыс. руб. Переходящий остаток 105,1 тыс. руб.– необходим для заключения договора на оформление тех.паспорта с последующей регистрацией прав собственности на объекты.

Строительство объекта: «Централизованные сети водоснабжения в д. Вата Нижневартовского района» (1,2 очередь) план 67 210,8 тыс. руб. Контракт от 18.07.2022 заключен на сумму 114 млн. 240тыс.руб. сроком исполнения 31.01.2024, освоено в сумме 65 050,5 тыс. руб. (2022 год -  47 322тыс.руб., 2023 год -  65 050,5 тыс. руб.). Переходящий остаток на 2024 год – 2 160,3 тыс. рублей (необходимость проведения дополнительных работ по подключению жилых домов муниципального фонда.)

Проектирование объекта капитального строительства: «Резервуар нефтепродуктов в селе Покур Нижневартовского района» план 1 586,0 тыс. руб. Контракт заключен на сумму 1млн. 716 тыс.руб., Исполнение за 2022 год в сумме 130 тыс. руб. (8%), исполнение 2023 год 0,0 тыс. руб. Нарушение календарного плана в связи с продолжительной и некачественной разработкой проектной документации, устранением замечаний заказчика. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы от 11.04.2023г. Осуществляется сбор пакета документов для повторного прохождения ГГЭ.

Проектирование объекта капитального строительства: «Канализационные очистные сооружения в селе Корлики Нижневартовского района», план 1 872,5 тыс. руб., исполнение 1 872,5 тыс. руб. Работы завершены в полном объеме.

Проектирование объекта капитального строительства: «Котельная, сети газоснабжения в селе Большетархово Нижневартовского района», план 9 443,4 тыс. руб., исполнение - 0%. Ведутся работы по корректировке проектно-сметной документации, начаты работы по оформлению землеустроительной документации с нарушением графика выполнения работ.

Проектирование объекта капитального строительства: «Котельная, сети газоснабжения в селе Большетархово Нижневартовского района», план 9 443,4 тыс. руб., исполнение - 0%. Ведутся работы по корректировке проектно-сметной документации, начаты работы по оформлению землеустроительной документации с нарушением графика выполнения работ. Нарушение календарного плана в связи с продолжительной и некачественной разработкой проектной документации, устранением замечаний заказчика. Переходящий контракт с остатком 9 443,4 тыс. руб.

Подключение строящегося дома к сетям ТВС по ул. Пролетарская д.12 в п.Зайцева Речка, план 855,5 тыс. руб., исполнение – 821,1 тыс. руб.

Подведение центрального тепловодоснабжения к границе земельного участка жилого дома по ул.Советская, д.7 в с. Покур Нижневартовского района, план 561,2 тыс. руб., исполнение 532,1 тыс. руб.

По мероприятию «Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» плановый объем финансирования на 2023 год – 56 429,8 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 13 588,6 тыс. руб., федерального бюджета – 5 940,0 тыс. руб., бюджета района – 36 901,2 тыс. руб.

Освоено на 31.12.2023– 99,5 % или 56 141,1 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 13 566,2тыс. руб., федерального бюджета – 5 940,0 тыс. руб., бюджета района – 36 634,8 тыс. руб.

По мероприятию «Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» плановый объем финансирования на 2023 год – 29 773,4 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 923,8 тыс. руб., бюджета района – 28 849,6 тыс. руб.

Освоено на 31.12.2023 – 86,1% или 25 637,1 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа 923,0 тыс. руб., бюджета района – 24 714,1 тыс. руб.

В 2023 году осуществлялась реализация мероприятий, из них:

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных план 11 923,8 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 923,8 тыс. руб. Освоено 7 787,5 тыс. руб., из них бюджет автономного округа 923,0 тыс. руб. Заключены муниципальные контракты со сроком исполнения по 31.03.2024 г.

Снос непригодных, нежилых зданий в с. Ларьяк: здание охраны по ул.Чумина, д.6, здание магазина по адресу д. Большой Ларьяк, д.11. план 250,0 тыс. руб., освоение 100%;

Обустройство контейнерных площадок сп. Аган, сп. Зайцева Речка, п.Ваховск, с. Охтеурье, д. Вата план 3 729,9 тыс. руб., освоено 3 729,9 тыс. руб.;

Пожарный резервуар объёмом 75 кв.м. по ул. Пролетарская, д.14, корпус 1 в с.п. Зайцева Речка план 7970,3 тыс. руб., освоение 100%;

Ремонт отопительно-варочных печей муниципального жилищного фонда сп. Ларьяк по адресам: с Ларьяк: ул.Осипенко, д. 26, кв. 1, ул. Осипенко, д.29, кв 1, с. Корлики , ул. Центральная, д.3, 7, 17, ул Дружбы д.8, ул. Сосновая, д.1 план 1 550,3 тыс. руб., освоение 100%;

Ремонт электропроводки муниципального жилищного фонда сп. Ларьяк по адресам: с. Корлики, ул. Центральная, д.7, 17 план 411,4 тыс. руб., освоение 100%;

Иные межбюджетные трансферты на ремонт сетей тепло-, водоснабжения от УТ-22 до УТ-6 (Монтажников, 2) в пгт.Излучинск план 3 937,7тыс. руб., освоение 100%;

По мероприятию «Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» плановый объем финансирования на 2023 год за счет средств бюджета района 325 549,9 тыс. руб.

Предоставляются субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; на финансовое обеспечение затрат на приобретение энергоносителей (нефть, электроэнергия) для надежного снабжения населения района коммунальными ресурсами (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) и затрат, связанных с предоставлением услуги по теплоснабжению, не учтенных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в тарифе по услуге теплоснабжения.

Освоено на 31.12.2023 за счет средств бюджета района – 97,5% к плану года или 316 318,8 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.12.2023 года составила 78 001,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 2023 год составило 78 001,2 тыс. рублей или 100,0% к плану года.

Исполнение по видам расходов за 2023 год.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Нижневартовского района | 811; Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 78 001,2 | 78 001,2 | 100,0% |

За 2023 год были проведены следующие мероприятия:

Производиться возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным категориям потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего бизнеса (в населенных пунктах с. Корлики, д. Сосновый Бор). Расчет осуществляется по факту потребления электроэнергии.

Освоено на 31.12.2023 – 100,0 % к плану года или 78 001,2 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 65 845,6 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 12 155,6 тыс. руб.

По подпрограмме 4 «Формирование комфортной городской среды»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.12.2023 года составила 93 020,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 2023 год составило 91 217,2 тыс. рублей или 98,1% к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 2023 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды» |  | 93 020,7 | 91 217,2 | 98,1 |
| Департамент финансов | 521; Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 24 481,1 | 24 481,1 | 100,0 |
| Департамент финансов | 540; Иные межбюджетные трансферты | 68 539,6 | 66 736,0 | 97,4 |

По подпрограмме 4 «Формирование комфортной городской среды»

Годовой план – 93 020,7 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 1 745,1тыс. руб.; бюджет автономного округа – 2 729,5 тыс. руб.; бюджета района – 88 546,1 тыс. руб.

Исполнение на 31.12.2023 – 91 217,2 тыс. руб. или 98,1 %, в том числе: федеральный бюджет – 1 745,1тыс. руб.; бюджет автономного округа – 2 729,5тыс. руб., бюджета района – 86 742,5 тыс. руб.

В 2023 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы по 16 мероприятиям заключены контракты, договоры на сумму 44 237,2 тыс. руб.:

- «Благоустройство сквера по улице Пионерной в пгт. Излучинск» на сумму 6 983,5 тыс. руб. (в том числе: федеральный бюджет – 1 745,1 тыс. руб., бюджет автономного округа – 2 729,5 тыс. руб., бюджет района – 1 118,7 тыс. руб., бюджет поселения – 1 390,2 тыс. руб.), работы завершены, кассовое исполнение 100%;

- «Благоустройство общественной территории по ул. Таежная в п. Ваховск (устройство спортивной площадки), 2 этап» на сумму 5 111,5 тыс. руб. (бюджет района – 3 995,8 тыс. руб., бюджет поселения – 1 115,7 тыс. руб.), работы завершены, кассовое исполнение 100%;

- «Обустройство детской игровой площадки по ул. Транспортная, д.д. 4, 6, пгт. Новоаганск» на сумму 2 170,1 тыс. руб. (бюджет района – 2 000,0 тыс. руб., бюджет поселения – 170,1 тыс. руб.), работы завершены, кассовое исполнение 100%;

- «Благоустройство общественной территории по ул. Рыбников, д. 23 в п. Аган». на общую сумму 694,2 тыс. руб. (бюджет района – 624,8 тыс. руб., бюджет поселения – 69,4 тыс. руб.) работы завершены, кассовое исполнение 100%;

- «Обустройство детской площадки, расположенной по адресу: ул. Киевская, д. 1а, 1б, 1в, с. Покур» на сумму 948,2 (бюджет района – 900,8 тыс. руб., бюджет поселения – 47,4 тыс. руб.), работы завершены, кассовое исполнение 100%;

- «Благоустройство общественной территории по ул. Школьной, д. 4 в д. Вата (3 этап)» на сумму 845,0 тыс. руб. (бюджет района – 802,8 тыс. руб., бюджет поселения – 42,2 тыс. руб.), работы завершены, кассовое исполнение 100%;

- «Благоустройство общественной территории по ул. Береговой в д. Вата» на сумму 3 562,2 тыс. руб., (бюджет района – 3 384,1 тыс. руб., бюджет поселения – 178,1 тыс. руб.), работы завершены, кассовое исполнение 100%;

- «Обустройство спортивной площадки по ул. Лесная, д. 36 в д. Вата (устройство покрытия, установка ворот)» на сумму 563,9 тыс. руб. (бюджет района – 535,7 тыс. руб., бюджет поселения – 28,2 тыс. руб.), работы завершены, кассовое исполнение 100%;

- «Благоустройство территории по ул. Почтовая 12 в п. Зайцева Речка (устройство тротуара)» на сумму 735,7 тыс. руб. (за счет бюджета района – 662,1 тыс. руб., бюджета поселения – 73,6 тыс. руб.), работы завершены, кассовое исполнение 100%;

- «Устройство дополнительных опор уличного освещения в районе старого причала д. Чехломей» на сумму 455,4 тыс. руб. (бюджет района – 432,6 тыс. руб., бюджет поселения – 22,8 тыс. руб.), работы завершены, кассовое исполнение 100%;

- «Устройство спортивной площадки в с. Охтеурье Нижневартовского района» на сумму 5 287,6 тыс. руб. (бюджет района – 5 000,0 тыс. руб., бюджет поселения – 287,6 тыс. руб.), работы завершены, кассовое исполнение 100%;

- «Благоустройство сквера "Победы" по ул. Юбилейная, 9 в п. Ваховск» на сумму 610,2 тыс. руб. (бюджет района – 549,2 тыс. руб., бюджет поселения – 61,0 тыс. руб.), работы завершены, кассовое исполнение 100%;

- «Благоустройство дворовой территории по ул. Центральной, д. 12 в с. Корлики» на сумму 5 446,2 тыс. руб. (бюджет района), работы завершены, кассовое исполнение 100%;

- «Благоустройство площадки для отдыха в д. Чехломей» на сумму 5 034,5 тыс. руб. (бюджет района), работы завершены, кассовое исполнение 100%;

- «Устройство спортивной площадки по пер. Строителей, д.2 в пгт. Излучинск» на сумму 5 268,1 тыс. руб. (бюджет района).

- «Благоустройство Монумента героям Гражданской войны в с. Покур» на сумму 1 803,6 тыс. руб. (бюджет района), работы в рамках контракта от 10.04.2023 на сумму 1 591,5 тыс. руб. и договора от 22.08.2023 на сумму 212 064,00 руб. выполнены подрядчиком с нарушениями, контракт расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, ведется судебное разбирательство, кассовое исполнение – 0%.

Кроме того, по 1 мероприятию заключено концессионное соглашение:

- «Благоустройство набережной реки Окуневка в пгт. Излучинск». В целях реализации мероприятия администрацией городского поселения Излучинск заключено концессионное соглашение на общую сумму 91 534,3 тыс. руб. (капитальный грант гп. Излучинск – 86 957,6 тыс. руб. (в том числе бюджет района – 64 440,0 тыс. руб.), за счет средств концессионера – 4 576,7 тыс. руб.,) сроком на 6 лет (срок завершения работ по благоустройству – 2024 год). В 2022 году работы выполнены на сумму 12 810,6 тыс. руб. (бюджет района - 12 170,1 тыс. руб., средства концессионера – 640,5 тыс. руб.). На 31.12.2023 работы выполнены на сумму 65 887,1 тыс. руб. (бюджет района – 52 269,9 тыс. руб., бюджет поселения – 10 322,9 тыс. руб., средства концессионера – 3 294,3 тыс. руб.).