7. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы»

Уточненная бюджетная роспись расходов по программе на 31.12.2015 года составила 452 234,49 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2015 года составило 398 987,06 тыс. рублей или 88,23% к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 2015 год

тыс.руб.

| Наименование подпрограммы | План на 2015 год | Исполнение за 2015 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 452 234,49 | 398 987,06 | 88,2% |
| Муниципальный бюджет | 368 559,99 | 317 233,76 | 86,1 |
| Окружные средства | 83 674,50 | 81 753,30 | 97,7 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы» | 366 242,52 | 314 923,44 | 86,0% |
| Муниципальный бюджет | 321 405,22 | 270 086,14 | 84,0% |
| Окружные средства | 44 837,30 | 44 837,30 | 100,0% |
| Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы» | 45 831,20 | 43 910,00 | 95,8% |
| Муниципальный бюджет | 6 994,00 | 6 994,00 | 100,0% |
| Окружные средства | 38 837,20 | 36 916,00 | 95,1% |
| Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы» | 2 246,97 | 2 246,97 | 100,0% |
| Муниципальный бюджет | 2 246,97 | 2 246,97 | 100,0% |
| Подпрограмма «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 37 913,80 | 37 906,65 | 99,9% |
| Муниципальный бюджет | 37 913,80 | 37 906,65 | 99,9% |

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»  в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.12.2015 года составила 366 242,52 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 2015 года составило 314 923,44 тыс. рублей или 86 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 2015 год.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Нижневартовского района | 244;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 312,07 | 1 270,83 | 96,9% |
| Администрация Нижневартовского района | 810;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 186 025,97 | 185 847,83 | 99,9% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 77 221,86 | 69 516,07 | 90,0% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 414;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 101 682,62 | 58 288,71 | 57,3% |
| Всего |  | 366 242,52 | 314 923,44 | 86,0% |

За 2015 года были проведены следующие мероприятия:

По задаче «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения» плановый объем финансирования на 2015 год – 116 217,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 0,0 тыс. руб., бюджета района – 116 217,6 тыс. руб.

Освоено за 2015 год – 66 099,8 тыс. руб., из них за счет средств бюджета района – 56,9 % к плану года или 66 099,8 тыс. рублей, за счет средств.

В 2015 году в полном объеме выполнены работы:

Обществом с ограниченной ответственностью "Акватехника" выполнена модернизация системы водоснабжения в с. Былино (2500,0 тыс. руб.), Модернизация водоочистных комплексов с. Ларьяк (2459,3 тыс. руб.),                                               модернизация водоочистных комплексов "Импульс" в д. Вата,сп. Покур (500,0тыс. руб.), замена участка трубопровода ливневой канализации  в с. Охтеурье (100,0 тыс. руб.).

Обществом с ограниченной ответственностью «Новый район»   завершено строительство канализационных очистных сооружений в с. Ларьяк (2 987,5 тыс. руб.).

Выполнялись в 2015 году и продолжатся 2016 году:

Обществом с ограниченной ответственностью «Новый район» в пгт. Новоаганск выполнялись работы по капитальному ремонту КОС-600 и КОС-200, освоено 716,8 тыс. руб., переходящий остаток 4 млн. 541 тыс. руб. (контракт от 13.03.2013, срок исполнения 18.08.2014);

Обществом с ограниченной ответственностью «ИТ Синтез» выполнялись строительно-монтажные работы в п. Аган по объекту  «Наружный газопровод (Лукойл ЗС)», освоено 35 356,6 тыс. руб., переходящий остаток 17 млн. 739  тыс.руб. (контракт от 25.12.2014,срок исполнения 25.06.2015);

Обществом с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик» выполнялись ПИР по объекту «Газопровод с. Варьеган» освоено 17 748,3 тыс. руб., переходящий остаток 352,0 тыс.руб.(контракт от 21.09.2015, срок исполнения 21.12.2015);

Корректировка ПИР по объекту «Газопровод п. Ваховск», освоено 465,4 тыс. руб., переходящий остаток 633тыс.руб.(контракт от 07.10.2013,срок исполнения 07.06.2014);

Обществом с ограниченной ответственностью «ИТ Синтез» выполнялись работы по корректировке ПСД по объекту «с. Аган Газовая котельная (ПАО «Лукойл»)», освоено 746,0 тыс. руб., переходящий остаток  1 млн. 254 тыс. руб. (доп. соглашение к контракту от 01.07.2015, срок исполнения 01.11.2015), не заключен контакт 20,0 млн. руб.;

Обществом с ограниченной ответственностью ПСП «КвадраТ» выполнялись работы по объекту «п. Ваховск Газовая котельная», освоено 750,0 тыс. руб., переходящий остаток  200 тыс. руб. (контракт от 17.10.2013, срок исполнения 17.05.2014);

Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное торговое предприятие «Север» выполнялись работы по объекту «с. Покур Канализационные очистные сооружения», освоено 234,9 тыс. руб., переходящий остаток 6 млн. 216 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета округа -4 млн. 800 тыс. (контракт от 13.02.2014, срок исполнения 13.12.2014),

Обществом с ограниченной ответственностью «РосНефтеГазПроект» заключен контракт на выполнение  ПИР «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 200 м3/сут. п. Ваховск», переходящий остаток 1млн.775тыс.руб.(контракт от 29.04.2014,срок исполнения 29.04.2015),

Обществом с ограниченной ответственностью «РосЮграПроект» заключен контракт на выполнение ПИР по объекту «Реконструкция сетей ТВС с закальцовкой трассы с. Покур», переходящий остаток 1млн.168тыс.руб.(контракт от 16.12.2013,срок исполнения 16.11.2014);

Обществом с ограниченной ответственностью «Техносфера» выполнялась «Разработка проектов нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водоемы со сточными водами от канализационных очистных сооружений в населенных пунктах Нижневартовского района" (Ваховск, Аган, Покур)», освоено 1 435,0 тыс. руб., переходящий остаток  615 тыс. руб.(доп. соглашение к контракту 30.10.2013, срок исполнения 30.04.2015),

Обществом с ограниченной ответственностью «РосНефтеГазПроект» по объекту «п.Аган Сети тепловодоснабжения и канализации по ул.Советская» освоено 100,0 тыс. руб., переходящий остаток  400 тыс. руб. (контракт от 27.04.2015, срок исполнения 27.12.2015),

По задаче «Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» плановый объем финансирования на 2015 год – 61 866,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 43 957,1 тыс. руб., бюджета района – 17 909,5 тыс. руб.

В населенных пунктах Нижневартовского района на 18 отопительных котельных все теплогенерирующее и силовое оборудование полностью подготовлено к работе. Готовность котельных составляет 100%.

В целом по району подготовлено 133,25 км тепловых сетей (100%),  132,6 км водопроводов (100%), 62,3  км канализационных сетей (100%),  6,155 км газопроводов (100%), 172,1тыс. м2 жилищного фонда (100%).

За 2015 год выполнены работы по замене участков тепловой сети в пгт. Излучинск, ремонту сетей теплоснабжения в с. Ларьяк, с. Большетархово, пгт. Новоаганск, замене внутридворовых сетей ТВС  в с. Покур, п. Аган, с. Охтеурье.

Всего заменено ветхих сетей в количестве 5% от общей протяженности, сетей теплоснабжения 6,85 км, водоснабжения - 6,684 км.

В рамках мероприятий проведены работы по замене и модернизации коммунального оборудования:

замена дымовых труб в п. Ваховск, с. Большетархово;

замена двух котлов в котельных п. Зайцева Речка и с. Ларьяк;

замена технологического оборудования на ЦТП-47 в пгт. Излучинск;

замена насосного оборудования в котельных Техснаб пгт. Новоаганск и котельной с. Большетархово;

утепление  емкости V=1000 м3, ВОС "Водолей-30", ул. Центральная 101А в пгт Новоаганск.

Освоено за 2015 года – 61 624,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета района –98,6% к плану года или 17 667,6 тыс. руб., за счет средств бюджета автономного округа –100% к плану года или 43 957,1 тыс. руб.

По задаче «Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» плановый объем финансирования на 2015 год – 3561,7 тыс.руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 880,2 тыс. руб., бюджета района – 2 681,5 тыс. руб.

Производится реализация следующих мероприятий:

вывоз твердых бытовых отходов (д. Вампугол, с. Былино, д. Пасол, д. Соснина);

уличное освещение (д. Вампугол, с. Былино, д. Пасол, д. Соснина);

техническое обслуживание уличного освещения (д. Вампугол, с. Былино, д. Пасол, д. Соснина);

техническое обслуживание дизель-генераторной станции в д. Вампугол;

содержание памятника в д. Вампугол;

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

Освоено за 2015 года – 2 602,4 тыс. руб., из них за счет средств бюджета округа – 100 % к плану года или 880,2  тыс. руб., за счет средств бюджета района – 64,2% к плану года или 1 722,2 тыс. руб. Оплата производится по факту предоставления услуги.

Переходящие остатки на 2016 год на сумму 940 тыс.руб. (документы на проведение торгов направлены на согласование), в том числе:

«Монтаж системы пожаротушения и оповещения людей при пожаре» с. Корлики»- 740 тыс. руб.,

«Водоочистной комплекс «Импульс» с. Покур замена насосов»-200тыс. руб.

По задаче «Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» плановый объем финансирования на 2015 год за счет средств бюджета района – 184 596,6 тыс. руб.

Производится субсидии на возмещение затрат на выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период, в части возмещения затрат на приобретение энергоносителей предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, а также субсидий на возмещение фактически полученных убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на коммунальные услуги.

Освоено за 2015 за счет средств бюджета района – 100% к плану года.

Исполнение по расходам за 2015 года представлено в следующей диаграмме (тыс. руб.).

Освоение за 2015 год составляет 86,0%.

Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.12.2015 года составила 45 831,2 тыс. рубля.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 2015 года составило 43 910,0 тыс. рублей или 95,8 % к плану года.

Исполнение по видам расходов за 2014 год.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Нижневартовского района | 810;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 45 831,2 | 43 910,0 | 95,8 |

За 2015 года были проведены следующие мероприятия:

Производиться возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным категориям потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего бизнеса (в населенных пунктах с. Корлики, д. Сосновый Бор, д. Пугъюг, д. Усть-Колекъеган). Расчет осуществляется по факту потребления электроэнергии.

Исполнение по расходам за 2015 года представлено в следующей диаграмме (тыс. руб.).

Освоение за 2015 год 95,8% обусловлено тем, что расчет осуществляется по факту потребления электроэнергии.

Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.12.2015 года составила 2 247,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 2015 год составило 2 247,0 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 2015 год.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2223,78 | 2223,78 | 100 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 244;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23,18 | 23,18 | 100 |
| Всего |  | 2246,97 | 2246,97 | 100 |

За 2015 год были проведены следующие мероприятия:

Выполнены работы:

г. Нижневартовск Административное здание ул. Ленина, 6, заключен муниципальный контракт с ИП Таиров Х.А , работы выполнены на сумму 940,8 тыс. руб.;

п. Аган Административное здание, ул. Рыбников, 21, заключен муниципальный контракт с ООО «Основа», работы выполнены на сумму 621,6 тыс. руб.;

с.п. Зайцева Речка Установка узлов учета. Здание котельной по ул.  Лесная строение 2 МК № 164-СДО от 13.12.2013-20.01.2014 ООО «Квадрат» – 23,2 тыс. руб.;

пгт. Излучинск Замена узла учета тепловой энергии в ЗАГС администрации района  - 65,0 тыс. руб.;

г.Нижневартовск, ул. Таежная, д.19. Ремонт административного здания (ремонт кровли запасного выхода столовой, мягкой кровли и кровли козырька центрального входа)- 247,3 тыс. руб.;

г.Нижневартовск, ул. Индустриальная, д.16. Ремонт фасада здания, кровли над крыльцом и 3 этажом в административном здании – 150,0 тыс. руб.;

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 14.  Ремонт гаражей (ремонт полов, ворот, мягкой кровли) – 199,0 тыс. руб.

Исполнение по расходам за 2015 года представлено в следующей диаграмме (тыс. руб.).

Подпрограмма «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.12.2015 года составила 37 913,80 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 2015 год составило 37 906,65 тыс. рублей или 99,9 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 2015 год.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 111;Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 32 366,77 | 32 360,52 | 99,9% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 112;Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 970,00 | 969,14 | 99,9% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 360,00 | 360,00 | 100,0% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 244;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 4 201,17 | 4 201,15 | 100,0% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 851;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 15,85 | 15,85 | 100,0% |
| Всего |  | 37 913,80 | 37 906,65 | 99,9% |