8. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в Нижневартовском районе»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.07.2023 года составила 491 966,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие изменения:

(+) 89 806,9 тыс. рублей на подпрограмму «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»;

(+) 4 920,4 тыс. рублей на подпрограмму «Формирование комфортной городской среды».

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.10.2023 года составила 586 693,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на 01.10.2023 год составило 313 527,5 тыс. рублей или 53,4 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 9 месяцев 2023 года

тыс.руб.

| Наименование подпрограммы | План на 2023 год | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 586 693,8 | 313 527,5 | 53,4% |
| Муниципальный бюджет | 501 539,7 | 265 366,6 | 52,9% |
| Окружной бюджет | 74 812,0 | 46 415,8 | 62,0% |
| Федеральный бюджет | 10 342,1 | 1 745,1 | 16,9% |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | 422 469,1 | 198 521,8 | 47,0% |
| Муниципальный бюджет | 401 486,2 | 197 609,8 | 49,2% |
| Окружной бюджет | 12 385,9 | 912,0 | 7,4% |
| Федеральный бюджет | 8 597,0 | 0,0 | 0,0% |
| Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» | 69 580,96 | 50 667,7 | 72,8% |
| Муниципальный бюджет | 9 884,3 | 7 893,4 | 79,9% |
| Окружной бюджет | 59 696,6 | 42 774,3 | 71,7% |
| Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды | 94 643,8 | 64 338,0 | 68,0% |
| Муниципальный бюджет | 90 169,2 | 59 863,4 | 66,4% |
| Окружной бюджет | 2 729,6 | 2 729,5 | 100,0% |
| Федеральный бюджет | 1 745,1 | 1 745,1 | 100,0% |

По подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 1 на 01.07.2023 года составила 332 662,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(+) 11 177,0 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения»;

(-) 2 509,9 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду»;

(-) 5 041,3 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы»;

(+) 86 181,1 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы».

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2023 года составила 422 469,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы на 01.07.2023 год составило 198 521,8 тыс. рублей или 47,0% к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2023 года

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 422 469,1 | 198 521,8 | 47,0% |
| Администрация Нижневартовского района | 244;Прочая закупка товаров, работ и услуг | 11 771,2 | 7 635,7 | 64,9% |
| Администрация Нижневартовского района | 811;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 29 129,3 | 12 731,7 | 43,7% |
| Администрация Нижневартовского района | 813;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 209 841,6 | 143 489,2 | 68,2% |
| Департамент финансов | 530;Субвенции | 151,8 | 140,8 | 92,8% |
| Департамент финансов | 540; Иные межбюджетные трансферты | 5 941,6 | 1 712,3 | 28,8% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 414;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 108 649,6 | 31 976,4 | 25,4% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 813;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 56 984,0 | 835,7 | 1,5% |

По мероприятию «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения» плановый объем финансирования на 2023 год – 100 611,0тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 0,0 тыс. руб., бюджета района – 100 611,0тыс. руб.

Освоено на 01.10.2023 – 31,8% к плану года или 31 976,4 тыс. руб., из них за счет средств бюджета района – 31 976,4тыс. рублей.

В 2023 году запланированы мероприятия, из них

Строительство объекта: «Сети тепловодоснабжения в с. Покур   Нижневартовского района» (1 этап – ул. Советская; 2 этап – ул. Совхозная;) план 3 202,7 тыс. руб., контракт заключен на сумму 3 057,0 тыс. руб., исполнение в сумме 2 830,8 тыс. руб.;

Строительство объекта: «Сети теплоснабжения в п. Аган Нижневартовского района» план 12 468,9 тыс. руб., исполнение в сумме 5 198,4 тыс. руб.;

Строительство объекта: «Централизованные сети водоснабжения в д. Вата Нижневартовского района» (1,2 очередь) план 58 714,6 тыс. руб. Контракт от 18.07.2022 заключен на сумму 105 498,0 тыс.руб. сроком исполнения 31.10.2023, освоено в сумме 62 182,8 тыс. руб. или 49% (2022 год -  47 322тыс.руб., 2023 год -  14 860,8 тыс.руб.) выполнены работы по прокладке 4035м трубопровода по 1 и 2 очередям, производится закуп оборудования (емкость, насосная, колодцы), изготовлены металлоконструкции);

Проектирование объекта капитального строительства: «Резервуар нефтепродуктов в селе Покур Нижневартовского района» план 1 586,0 тыс. руб. Контракт заключен на сумму 1 716,0 тыс.руб., исполнение за 2022 год в сумме 130 тыс.руб. или 8%, исполнение 2023 год 0,0 тыс. руб.

Проектирование объекта капитального строительства: «Канализационные очистные сооружения в селе Корлики Нижневартовского района», план 2594,2 тыс. руб., контракт заключен 11.01.2021 на сумму 3 493,0 тыс.руб. исполнение 2022 в сумме 899 тыс.руб. или 26%, исполнение 2023 год 1 872,5 тыс. руб.;

Проектирование объекта капитального строительства: «Котельная, сети газоснабжения в селе Большетархово Нижневартовского района», план 9 443,4 тыс. руб., контракт заключен на сумму 6 233,0 тыс. руб. исполнение - 0%.

По мероприятию «Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» плановый объем финансирования на 2023 год – 56 984,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 11 462,9 тыс. руб., федерального бюджета – 8 597,0 тыс. руб., бюджета района – 36 924,1 тыс. руб. Муниципальные контракты заключены, срок исполнения до 01.10.2023.

Освоено на 01.10.2023– 2,3 % или 835,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа 0,0 тыс. руб., бюджета района – 835,7 тыс. руб.

По мероприятию «Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» плановый объем финансирования на 2023 год – 25 903,2 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 923,0 тыс. руб., бюджета района – 24 980,2 тыс. руб.

Освоено на 01.10.2023 – 36,6% или 9 488,8 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа 912,0 тыс. руб., бюджета района – 8 576,8 тыс. руб.

Осуществляется реализация следующих мероприятий:

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных план 11 923,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 923,0 тыс. руб. Освоено 7 776,5 тыс. руб., из них бюджет автономного округа 912,0 тыс. руб. На 2023 год заключены муниципальные контракты на сумму 7 771,5 тыс. руб., со сроком исполнения с 01.01.2023 по 31.12.2023,

Снос непригодных, нежилых зданий в с. Ларьяк: здание охраны по ул.Чумина, д.6, здание магазина по адресу д. Большой Ларьяк, д.11. план 250,0 тыс. руб.;

Обустройство контейнерных площадок сп. Аган, сп. Зайцева Речка, п.Ваховск, с. Охтеурье, д. Вата план 3 729,9 тыс. руб., освоено 1 712,3 тыс. руб.;

Пожарный резервуар объёмом 75 кв.м. по ул. Пролетарская, д.14, корпус 1 в с.п. Зайцева Речка план 8 038,6 тыс. руб.;

Ремонт отопительно-варочных печей и электропроводки муниципального жилищного фонда сп. Ларьяк план 1 961,7 тыс. руб.

По мероприятию «Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» плановый объем финансирования на 2023 год за счет средств бюджета района 238 970,9 тыс. руб.

Предоставляются субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; на финансовое обеспечение затрат на приобретение энергоносителей (нефть, электроэнергия) для надежного снабжения населения района коммунальными ресурсами (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) и затрат, связанных с предоставлением услуги по теплоснабжению, не учтенных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в тарифе по услуге теплоснабжения.

Освоено на 01.10.2023 за счет средств бюджета района – 65,4% к плану года или 156 220,9 тыс. руб. Договоры заключены.

По подпрограмме 2 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 2 на 01.07.2023 года составила 69 580,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде в подпрограмму не были внесены изменения.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2023 года составила 69 580,9тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 9 месяцев 2023 год составило 50 667,7 тыс. рублей или 72,8% к плану года.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2023 года

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Нижневартовского района | 811; Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 69 580,9 | 50 667,7 | 72,8% |

За девять месяцев 2023 года были проведены следующие мероприятия:

Производиться возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным категориям потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего бизнеса (в населенных пунктах с. Корлики, д. Сосновый Бор). Расчет осуществляется по факту потребления электроэнергии.

Освоено на 01.10.2023 – 72,8 % к плану года или 50 667,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 42 774,3 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 7 893,4 тыс. руб.

По подпрограмме 4 «Формирование комфортной городской среды»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 4 на 01.07.2023 года составила 89 723,4 тыс. рублей.

(+) 4 920,4 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Формирование комфортной городской среды в Нижневартовском районе»;

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2023 года составила 94 643,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составило 64 338,0 тыс. рублей или 68% к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2023 года

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды» |  | 94 643,8 | 64 338,0 | 68,0 |
| Департамент финансов | 521; Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 24 517,1 | 21 819,0 | 89,0 |
| Департамент финансов | 540; Иные межбюджетные трансферты | 70 126,7 | 42 519,0 | 60,6 |

По подпрограмме 4 «Формирование комфортной городской среды» годовой план – 94 643,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 1 745,1 тыс. руб.; бюджет автономного округа – 2 729,6 тыс. руб.; бюджета района – 90 169,2 тыс. руб.

Исполнение на 01.10.2023 – 64 338,0 тыс. руб. или 68 %, в том числе: федеральный бюджет – 1 745,1тыс. руб.; бюджет автономного округа – 2 729,5тыс. руб.;

бюджета района – 59 863,4тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы по 15 мероприятиям заключены контракты, договоры на сумму 40 287,2 тыс. руб.:

- «Благоустройство сквера по улице Пионерной в пгт. Излучинск» на сумму 6 983,5 тыс. руб. (в том числе: федеральный бюджет – 1 745,1 тыс. руб., бюджет автономного округа – 2 729,5 тыс. руб., бюджет района – 1 118,7 тыс. руб., бюджет поселения – 1 390,2 тыс. руб.), работы завершены, кассовое исполнение 100%;

- «Благоустройство общественной территории по ул. Таежная в п. Ваховск (устройство спортивной площадки), 2 этап» на сумму 5 111,5 тыс. руб. (бюджет района – 3 995,8 тыс. руб., бюджет поселения – 1 115,7 тыс. руб.), работы завершены, кассовое исполнение 100%;

- «Обустройство детской игровой площадки по ул. Транспортная, д.д. 4, 6, пгт. Новоаганск» на сумму 2 170,1 тыс. руб. (бюджет района – 2 000,0 тыс. руб., бюджет поселения – 170,1 тыс. руб.), срок выполнения работ с 24.04.2023 по 31.07.2023 (задержка срока завершения работ подрядчиком).

- «Благоустройство общественной территории по ул. Рыбников, д. 23 в п. Аган». на общую сумму 694,2 тыс. руб. (бюджет района – 624,8 тыс. руб., бюджет поселения – 69,4 тыс. руб.) работы завершены, кассовое исполнение 100%;

- «Обустройство детской площадки, расположенной по адресу: ул. Киевская, д. 1а, 1б, 1в, с. Покур» на сумму 948,2 (бюджет района – 900,8 тыс. руб., бюджет поселения – 47,4 тыс. руб.), работы завершены, кассовое исполнение 100%;

- «Благоустройство общественной территории по ул. Школьной, д. 4 в д. Вата (3 этап)» на сумму 845,0 тыс. руб. (бюджет района – 802,8 тыс. руб., бюджет поселения – 42,2 тыс. руб.), работы завершены, кассовое исполнение 100%;

- «Благоустройство общественной территории по ул. Береговой в д. Вата» на сумму 3 562,2 тыс. руб., (бюджет района – 3 384,1 тыс. руб., бюджет поселения – 178,1 тыс. руб.), работы завершены, кассовое исполнение 100%;

- «Обустройство спортивной площадки по ул. Лесная, д. 36 в д. Вата (устройство покрытия, установка ворот)» на сумму 563,9 тыс. руб. (бюджет района – 535,7 тыс. руб., бюджет поселения – 28,2 тыс. руб.), работы завершены, кассовое исполнение 100%;

- «Благоустройство территории по ул. Почтовая 12 в п. Зайцева Речка (устройство тротуара)» на сумму 771,1 тыс. руб. (за счет бюджета района – 694,0 тыс. руб., бюджета поселения – 77,1 тыс. руб.), срок выполнения работ с 25.04.2023 по 31.08.2023 (задержка срока завершения работ подрядчиком).

- «Устройство дополнительных опор уличного освещения в районе старого причала д. Чехломей» на сумму 455,4 тыс. руб. (бюджет района – 432,6 тыс. руб., бюджет поселения – 22,8 тыс. руб.), работы завершены, кассовое исполнение 100%;

- «Устройство спортивной площадки в с. Охтеурье Нижневартовского района» на сумму 5 287,6 тыс. руб. (бюджет района – 5 000,0 тыс. руб., бюджет поселения – 287,6 тыс. руб.), работы завершены, кассовое исполнение 100%;

- «Благоустройство сквера "Победы" по ул. Юбилейная, 9 в п. Ваховск» на сумму 610,2 тыс. руб. (бюджет района – 549,2 тыс. руб., бюджет поселения – 61,0 тыс. руб.), работы завершены, кассовое исполнение 100%;

- «Благоустройство Монумента героям Гражданской войны в с. Покур» на сумму 1 803,6 тыс. руб. (бюджет района) срок выполнения работ с 23.08.2023 по 31.08.2023 (задержка срока завершения работ подрядчиком).

- «Благоустройство дворовой территории по ул. Центральной, д. 12 в с. Корлики» на сумму 5 446,2 тыс. руб. (бюджет района), срок выполнения работ с 21.07.2023 по 29.09.2023(задержка поставки оборудования).

- «Благоустройство площадки для отдыха в д. Чехломей» на сумму 5 034,5 тыс. руб. (бюджет района), срок выполнения работ с 24.07.2023 по 29.09.2023 (задержка поставки оборудования).

На 01.10.2023 по 1 мероприятию на сумму 5 268,1 тыс. руб. проводится аукцион (подача заявок завершена 20.09.2023):

- «Устройство спортивной площадки по пер. Строителей, д.2 в пгт. Излучинск» на сумму 5 268,1 тыс. руб. (бюджет района).

Кроме того, по 1 мероприятию заключено концессионное соглашение:

- «Благоустройство набережной реки Окуневка в пгт. Излучинск». В целях реализации мероприятия администрацией городского поселения Излучинск заключено концессионное соглашение на общую сумму 91 534,3 тыс. руб. (капитальный грант гп. Излучинск – 86 957,6 тыс. руб. (в том числе бюджет района – 64 440,0 тыс. руб.), за счет средств концессионера – 4 576,7 тыс. руб.,) сроком на 6 лет (срок создания объекта – 2 года (2022-2023 гг.)). В 2022 году работы выполнены на сумму 12 810,6 тыс. руб. (бюджет района - 12 170,1 тыс. руб., средства концессионера – 640,5 тыс. руб.). В 2023 году запланированы работы на сумму 78 723,7 тыс. руб. (бюджет района – 52 269,9 тыс. руб., бюджет поселения – 22 517,6 тыс. руб., средства концессионера – 3 936,2 тыс. руб.). На 01.10.2023 кассовое исполнение 42 518,97 тыс. руб. (работы завершены на 90%).